Годовой отчет о реализации

Муниципальной программы

 **"Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение**

 «Поселок Таксимо»

 за 2017 год

**Ответственный исполнитель:**

**Начальник отдела СА и Э О.А. Глебова**

**Тел. 8(30132) 55-181**

**СОГЛАСОВАНО:**

**Руководитель администрации А.И. Козлов**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 23.05.2017г. № 221.

Муниципальная программа разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения «Поселок Таксимо», определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;

2. Улучшение санитарного состояния территории поселения;

3. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

4. Повышение уровня благоустройства территории поселка «Таксимо»;

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Большинство объектов внешнего благоустройства поселения, такие как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Все это отрицательно сказывается на привлекательности, уровне благоустроенности поселения.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

За 2017 год на реализацию муниципальной программы направлено 2843,8 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ 2626,1 тыс.рублей, РБ 197,7 тыс. рублей, МБ 20,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение денежных средств составило 100%.

За счет бюджетных средств реализованы следующие программные мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского поселения «Поселок Таксимо» по ул. Вербной, дом №21 и по ул. Тенистой на сумму 2391,7 тыс. рублей, в том числе ФБ – 2243,4 тыс. рублей, РБ – 148,4 тыс. рублей.

2. Благоустройство территорий общего пользования городского поселения «Поселок Таксимо» по ул. Вербная, д. 21 на сумму 432,1 тыс. рублей, в том числе ФБ – 382,8 тыс. рублей, РБ – 49,3 тыс. рублей.

3. Произведена оплата АУ Республики Бурятия "Управление государственной экспертизы Республики Бурятия" в сумме 20,0 тыс. рублей (МБ) за проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.

Индикаторы муниципальной программы выполнены, уровень эффективности составил 1,0 и оценивается как высокоэффективный, планируется дальнейшая реализация программы.

**Реализация мероприятий муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования  | План  | Факт  | Исполнено, % |
| 2017 г.  | 2017г |
| Программа  | «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | **Всего**  | **2843,8** | **2843,8** | **100** |
| **Федеральный бюджет**  | **2626,1** | **2626,1** |  |
| **Республиканский бюджет**  | **197,7** | **197,7** | **100** |
| **Местный бюджет**  | **20,0** | **20,0** | **100** |
| Мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Вербная 21 | Всего  | 939,94 | 939,94 |  |
| Федеральный бюджет  | 893,2 | 893,2 |  |
| Республиканский бюджет  | 46,74 | 46,74 |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Тенистая | Всего  | 1451,72 | 1451,72 |  |
| Федеральный бюджет  | 1350,1 | 1350,1 |  |
| Республиканский бюджет  | 101,62 | 101,62 |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3 | Благоустройство общественной территории по ул. Вербная 21 | Всего  | 432,1 | 432,1 |  |
| Федеральный бюджет  | 382,8 | 382,8 |  |
| Республиканский бюджет  | 49,3 | 49,3 |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4 | Проведение государственной экспертизы ПСД | Всего  | 20,0 | 20,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет  | 20,0 | 20,0 |  |

**Итоговые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора | Ед. измерения | План 2017г. | Факт 2017г | % испол |
| **Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»** |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Количество и площадь территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 100 |